SAE 2.04 - Gestion de projet (R2-10b)

1. Analyse des contraintes et des risques

Contraintes	Risques induits

Types de contraintes	Nom de la contrainte	Nom et index du risque	Type de risque	Criticité	Mitigation
Contrainte temporelle	Timing	Projet non finalisé avant la deadline / Index :12	Risque de manque / R1	Impact*proba / 4*3	Continuer le travail en autonomie
Contrainte technique	Découverte de notions et de fonctionnalités et manque de savoir-faire	Ralentissement pour réaliser une tâche voire impossibilité de la réaliser / Index :12	Risque d’impasse / R2	Impact*proba / 4*3	Utilisation des cours, de ressources sur le web, d’IA générative et demande d’aide aux enseignants

Contrainte matérielle	Limite de l’architecture informatique et système d’exploitation	Certaines requêtes ou création d’objet peuvent ne pas être possibles / Index:2	Risque d’endommagement / R3	Impact*proba / 2*1	Porter attention à cet aspect.
Contrainte éthique	Originalité	Sanctions, pénalités / Index: 3	Risque humain / R4	Impact*proba / 3*1	Veillez à ce qu’il y ait des différences avec le travail des personnes qui ont pu m’aider
Devoir de compréhension et mémoire	Évaluation sur ce qui a été fait	Ne pas être capable de restituer tout ou partie de ce qui a été réalisé / Index : 4	Risque organisationnel / R5	Impact*proba / 2*2	Documentation suffisamment claire des fichiers rendus.

2. Matrice de criticité

 Impact

Probabilité

3. Schéma du processus

Contrainte choisie : contrainte technique.

Recherche et compréhension d’informations

Contrainte technique
Risque d’impasse
Utilisation des cours

12
Demande d’aide aux enseignants

Ilyès Drouiche
BUT 1A - Groupe C1
Avril 2024